蒸湘区红湘街道办事处2021年度平安大厦项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

平安大厦位于解放西路40号，其周边违章铁棚房存在安全隐患需要整改。根据红湘街道办事处研究以及实地调查辖区内具体情况，对平安大厦安全隐患工程作出维修。

**（二）项目绩效目标**

拆除原来违章铁棚房，垃圾外运，室外砌墙，梁板装模，现浇钢筋混凝土，搭建不锈钢电动车棚，院内地板平铺等。

**（三）项目完成情况**

项目实施完成，已通过竣工验收。主要工程量有现浇有梁板及矩形梁板26.89m³，植筋1t，新建单车棚3.52t，采光天棚450㎡。

1. 绩效评价工作开展情况

班子领导高度重视，组织人员成立绩效评价小组对项目开展绩效自评。评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式、最终形成量化的评价结果。本级评价的主要标准是资金预算绩效目标的实现程度。

1. 绩效评价结论

申报论证充分。经费支出符合现实及安全隐患处置需要，资金支出率正常，提高了资金的实际使用效果。财务合规，资金支付符合财务相关规定。制度完备，有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。实施规范，监管有力。项目实施成效显著，提升了城市质量，保障了人民生命财产安全，完善了城市基础功能建设，保障了居民生活出行便捷；加强了辖区内社会安全、清洁、和谐建设。

总测评分为：100分。

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 解放西路40号平安大厦安全隐患整改工程 | 项目负责人及电话 | 刘俊 13873481818 |
| 主管部门 | 衡阳市蒸湘区红湘街道办事处 | 实施单位 | 衡阳市鸿正建设有限公司 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 22万元 | 22万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 22万元 | 22万元 | 10 | 100% | 10 |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年 度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 拆除违章铁棚房，垃圾外运，室外砌墙，梁板装模，钢筋混凝土，搭建不锈钢电动车棚，院内地板平铺等。 | 圆满完成年初设定目标，采取有效措施安全施工，及时拆除了违章建筑物，并妥善完成垃圾外运。较高质量完成室外砌墙、梁板装模、浇筑钢筋混凝土、地板平铺等工程量，高效搭建不锈钢电动车棚。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 立面抹灰层拆除及抹灰面油漆 | 4 | 400㎡ | 400㎡ | 4 |  |
| 混凝土构件拆除 | 4 | 211.76㎡ | 211.76㎡ | 4 |  |  |
| 拆除排水沟及管道 | 4 | 210m | 210m | 4 |  |  |
| 拆除路面 | 4 | 20㎡ | 20㎡ | 4 |  |  |
| 现浇有梁板及矩形梁 | 4 | 26.89m³ | 26.89m³ | 4 |  |  |
| 植筋 | 5 | 1t | 1t | 5 |  |  |
| 石材楼地面 | 5 | 533.19㎡ | 533.19㎡ | 5 |  |  |
| 单车棚 | 5 | 3.52t | 3.52t | 5 |  |  |
| 采光天棚 | 5 | 450㎡ | 450㎡ | 5 |  |  |
| 时效指标 | 项目开展及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 5 |  |
| 项目完工及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目验收合格率 | 6 | 100% | 100% | 6 |  |
| 项目成本节约率 | 6 | 10% | 11% | 6 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口户数 | 6 | 60 | 60 | 6 |  |  |
| 受益人口生活质量提高 | 6 | 100% | 100% | 6 |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续受益年限 | 6 | 20年 | 20年 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益社区（村）人口满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 受益贫困人口满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |